Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 05.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi per la prima parte della lezione ho installato il software per creare i diagrammi di Gantt Microsoft Project grazie ad un installer datoci da Valsangiacomo durante il secondo anno. Alla fine dell’installazione ho iniziato a creare il diagramma inserendo le attività che secondo me saranno le più importanti del progetto e assegnandogli una tempistica.          Come si può vedere dalle immagini gran parte del tempo è stata stimata di venire utilizzata durante l’implementazione. Questo è dovuto alle innumerevoli pagine che dovrò implementare sia frontend che backend. La documentazione dura tutto il tempo dato che essa verrà portata avanti con l’avanzare del progetto. La pianificazione è stata fatta dando molto tempo allo sviluppo perché prevedo che ci saranno lezioni in cui riscontrerò problemi e necessiterò di tempo per risolverli.  Dopo aver terminato il diagramma di Gantt ho scritto i capitoli “Informazioni sul progetto” e “Scopo” della documentazione.  Non sono riuscito ad iniziare l’analisi del dominio come programmato martedì dato che il Gantt mi ha preso parecchio tempo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi tranne alcune difficoltà nel ricordarmi il funzionamento di determinate funzionalità di MS Project che ho risolto cercando sui forum ufficiali. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in orario. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio scrivere i capitoli della documentazione “analisi del domino” e “analisi dei requisiti” e se avrò tempo iniziare il design dell’architettura del sistema. |