Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 10.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| La giornata di oggi è stata piuttosto incentrata sulla documentazione, ho infatti completato tutti i capitoli di analisi esclusa l’analisi dei mezzi che non posso ancora fare perché non conosco con certezza tutte le librerie che andrò ad utilizzare.  Oltre alla documentazione ho completato il diagramma degli use case    Esso ora include pure la condivisione sui social e tutte le attività dell’admin che non erano state inserite la volta scorsa.  Fatto ciò ho iniziato a redigere il diagramma ER del database prima su carta e poi su PC ma non ho avuto il tempo di terminare la copia sul computer.  Per adesso lo schema sul PC è il seguente:    Esso comprende quattro tabelle, le due più importanti sono utente e grotto che possiedono parecchi attributi (nello schema attuale non vi sono tutti). La tabella ruolo serve a specificare se un utente è admin o utente normale e l’ho fatta così che se in futuro si volesse aggiungere un nuovo ruolo (es. gerente grotto) si può fare senza problemi. Nella tabella grotto ci sono sia gli attributi latitudine e longitudine che l’indirizzo, questo è stato fatto perché contattare tutte le volte le API di Google Maps renderebbe il sito lento. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in orario. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio terminare l’ER e iniziare il design delle interfacce. |