Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 12.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho completato il diagramma ER del database aggiungendo le part mancanti dall’ultima volta (gli attributi di alcune tabelle e le cardinalità) e l’ho spiegato sulla documentazione.    Mi sono reso conto durante la descrizione del capitolo nella documentazione che nella tabella immagini mancava un attributo “path” che ho poi aggiunto. Ho anche creato lo schema logico del DB.    Fatto ciò sono tornato indietro nella documentazione al capitolo precedente e l’ho documentato, il diagramma del funzionamento del sistema era già stato fatto ma non era mai stato inserito nella documentazione.  Infine ho iniziato a creare il design delle interfacce, per adesso ho sviluppato quello dell’index, della pagina di login e di quella di registrazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono leggermente in anticipo (metà lezione circa). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio terminare il design delle interfacce e forse terminare la progettazione. |