Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 19.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho creato la classe di collegamento al database in PHP utilizzando PDO.  class db\_connection  {  private $\_connection;  private function \_\_construct()  {  }  /\*\*  \* @return PDO La connessione con il database  \*/  public function getConnection()  {  if($this->\_connection == null){  try{  $this->\_connection = new PDO(DSN, USER, PASSWORD);  return $this->\_connection;  }catch(PDOException $e){  print "Error!: " . $e->getMessage() . "<br/>";  die();  }  }  }  }  Fatto ciò ho messo a posto l’ER del database e di conseguenza lo schema logico e il DB su mysql. Adesso, dopo aver aggiunto la tabella fascia\_prezzo, l’ER appare così.    Dopodiché ho creato un header ed un footer molto basilari che probabilmente andrò a modificare in seguito. Infine ho aggiunto una mappa al sito per testare il funzionamento delle API.  Oggi ho potuto lavorare solo due ore dato che dalle 15:00 alle 16:30 devo andare dal medico. La lezione scorsa (il 17.09) ero alla giornata informativa del militare e quindi non ho potuto lavorare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo (circa mezza lezione). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio iniziare a implementare la pagina principale. |