Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.09.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi ho iniziato l’implementazione della pagina iniziale. Come prima cosa ho messo la mappa in maniera responsive al centro della pagina. Dopodiché ho caricato, tramite la classe di connessione al database, tutti i grotti così da iniziare a stampare la lista di essi. Fatto ciò ho implementato, grazie al componente di material design bootstrap chiamato DataTable, i filti su tutte le colonne. La documentazione con gli esempi si può trovare a questo link: <https://mdbootstrap.com/docs/jquery/tables/datatables/>.  Infine ho aggiunto la colonna “telefono” alla tabella grotto di cui mi ero dimenticato ed ho cambiato il tipo di dato della colonna “valutazione” da int a double. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo (circa mezza lezione). |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio terminare l’implementazione della pagina principale e iniziare la pagina di registrazione. |