Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 14.11.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi come da programma, nelle prime due ore ho creato i diagrammi UML delle classi per ogni cartella contenente file PHP nel progetto. Ho fatto così perché generandone solamente uno sarebbe risultato uno schema molto complesso. Dopodiché ho continuato la documentazione, più precisamente il capitolo dell’implementazione completando il sottocapitolo che parla dei models inserendo appunto anche lo schema relativo creato in precedenza. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho avuto problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Sono in anticipo sulla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| La prossima giornata voglio occuparmi della documentazione e cercare di implementare la condivisione di un grotto sui social. |